Version 1.0

30/05/2021



Reflektionsrapport

För webbprojektet i webbutveckling 2 och grännssnittdesign

Presenteras av: Jakob linnarsson

# Reflektionsrapport

## Tidsplan

Tiden planerades ut genom denna tabell:

* Rödmarkerade datum är deadlines då momentet ska vara inlämnat.
* De andra datumen är egen planerade deadlines som ska försöka följas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum** | **Milstolpe** | **Beskrivning** |
| **25/3** | Projektplan | Detta dokument. Lämna in i Moodle. |
| **V.15** | Målgruppsanalys | Ett dokument som undersöker målgruppen till hemsidan utifrån en Google Form. |
| **V.15** | Persona | Detta kommer att ingå i målgruppsanalysen. |
| **V.15** | Grafisk Manual | Utifrån informationen vi fick ifrån målgruppsanalysen skapas en manual för vilka riktlinjer hemsidan ska följa. |
| **V.16** | Wireframes | Designskisser och prototyper för hur hemsidan ska se ut skapas utifrån riktlinjer ifrån den grafiska manualen. |
| **V.17** | HTML och CSS | Webbsidans statiska del blir uppbyggt utifrån designskisserna och prototyperna. |
| **V.18** | Animeringar och användarupplevelse | Animeringar och funktionalitet skapas |
| **V.19** | Finslipning | Vid behöv finns det planerad tid för att förbättra bristande moment i projektet. |
| **15/5 (V.19)** | Inlämning | Lämnas in genom GitHub. (?) |
| **V.20** | Presentation | Presenterar webbsidan. |
| **24/5 (V.21)** | Teknisk dokumentation | Lämna in i Moodle. |
| **25/5 (V.21)** | Reflektionsrapport | Lämna in i Moodle. |

Att jag inte satte några fasta datum var ett bra val, då jag istället valde att veckovis arbeta på ett moment i taget. Genom skapelsen av hemsidan höll schemat ihop väldigt bra, jag var klar i god tid till inlämningen. Det var under dokumentationen och presentationen av hemsidan som det blev mer stressigt, mycket på grund av andra ämnen och prov.

## brister och förbättringar

I helhet gick projektet bra och enligt mina förväntningar, det var vissa saker sektioner av hemsidan som jag var orolig över att jag var lite för ambitiös med men jag lyckades lösa det mesta.

På grund av tidsbrister valde jag att ta bort en andel planerat innehåll:

1. En egen sida för att visa upp företagets portfolio.
2. Förbättrad UX och fler animeringar på service-sidorna.
3. Funktionen att kunna ändra färgschema på webbsidan.

Dessa punkter skulle jag ha kunnat lägga till i projektet om jag hade en vecka eller två till i tidsplanen.

## Slutsats

Jag är väldigt nöjd med hur mitt projekt har gått och jag är stolt över det jag har lyckats skapa. Det var vissa nya saker som tog lite tid att lära sig så som GitHub och de nya JavaScript biblioteken. Det är svårt att säga hur många timmar jag la ner på det här projektet men det var många kvällar av min fritid.